|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации сельского поселения «Судромское»от 11.08.2021 № 19, с изменениями от 18.10.2021 № 27, с изменениями от 12.10.2022 № 21, с изменениями от 01.02.2023 № 4. |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Благоустройство территории** **сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области**

**на 2021-2023 г.г.»**

|  |
| --- |
|  **ПАСПОРТ****Муниципальной программы****«Благоустройство территории** **сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области** **на 2021-2023 г.г.»** |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 г.г.» |
| Разработчик программы  | Администрация сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области |
| Цель программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;- Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок. |
| Исполнитель программы | Администрация сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области |
| Срок реализации программы | 2021-2023 г.г. |
| Источник финансирования программы |  Средства бюджета администрации сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области |
| Объем финансирова-ния | Общий объем финансирования составляет 1774,115 тыс. рублей, в том числе:2021 год 887,815 тыс. рублей;2022 год 330,00 тыс. рублей; 2023 год 556,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской областиРазвитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |

**Характеристика проблемы.**

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Областного закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», в соответствии с Правилами благоустройства территории сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области от 31.05.2018 года № 68 (с изменениями и дополнениями) и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области на 2021 – 2023 г.г.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

 Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев.

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области на среднесрочную перспективу.

 Реализация программы направлена на:

 - создание условий для улучшения качества жизни населения;

 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение субботников. Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

 В течение 2021-2023 годов необходимо организовать и провести:

 - субботники, направленные на благоустройство муниципального образования с привлечением предприятий, организаций и учреждений.

 Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

**Цели и задачи программы.**

 Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области, повышению комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения.

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. организация благоустройства территории поселения;
2. приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
3. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
4. организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;
5. рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
6. организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Судромского сельского поселения.

**Срок реализации Программы и источники финансирования**

Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 годы.

 Источником финансирования Программы являются средства федерального, областного, местного бюджета сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области привлеченные средства.

 Общий объем финансирования составляет 1774,115 тыс. рублей, в том числе:

2021 год 887,815 тыс. рублей в том числе:

 по программе Комплексное развитие сельских территорий 567,615 тыс. рублей ;

2022 год 330,00 тыс. рублей;

2023 год 556,3 тыс. рублей в том числе по программе Комплексное развитие сельских территорий 276,3 тыс. руб.

 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области на соответствующий финансовый год.

**Мероприятия, предусмотренные Программой**

 Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области регулярно проводить следующие работы:

 - мероприятия по реконструкции существующих и установке новых детских площадок;

 - мероприятия по ремонту или замене мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;

 - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

 - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

 - мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

 - мероприятия по корректировке и проверке проекта санитарной очистке территории;

 - мероприятия по скашиванию травы в летний период;

 -реализация проекта Благоустройство общественной территории центральная улица д. Пайтовская Вельского района Архангельской области, утвержденного постановлением главы сельского поселения «Судромское» № 20 от 11.08.2021 года ;

 - реализация проекта «Реконструкция уличного освещения п. Иванское, д. Ивановская, д. Прилуки , д. Луневская Вельского района Архангельской области».

 - проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

**Перечень программных мероприятий**

 Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Затраты на 2021 г. (тыс.руб.) | Затраты на 2022 г. (тыс.руб.) | Затраты на 2023 г. (тыс.руб.) | Итого |
| **1** | **Строительство и содержание детских, спортивных и площадок для отдыха** **в том числе:** | **887,815** | **330** | **556,3** | **1774,115** |
|  | - покупка детской площадки средства местного бюджета | 127,4 | 0 | 0 | 127,4 |
|  | -благоустройство центральной улицы д. Пайтовская по программе комплексное развитие сельских территорий в т.ч.-средства федерального бюджета,-средства областного бюджета,-средства местного бюджета,- привлеченные средства | 567,615357,59739,73330,000140,285 | 0 | 0 | 567,615 |
| **2** | **Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Вывоз мусора по поселению (ликвидация несанкционированных свалок)** | **19,00** | **150,00** | **100,00** | **269,00** |
| **5** | **Мероприятия по скашиванию травы в летний период** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7** | **Проведение субботников** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Обслуживание уличного освещения на территории поселения МРСК Северо-Запада»**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Оплата за потребление уличного освещения** | **173,80** | **180,00** | **180,00** | **533,80** |
|  | **Реконструкция уличного освещения п. Иванское, д. Ивановская, д. Прилуки, д. Луневская Вельского района Архангельской области** |  |  | **276,3** | **276,3** |
|  | ИТОГО: | 887,815 | 330,00 | 556,3 | 1774,115 |

**Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы.**

 Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

 Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

* + развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
	+ повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
	+ улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
	+ проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
	+ улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
	+ повышение уровня эстетики поселения;
	+ стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию;
	+ привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.

**Организация управления Программой**

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области, определяющими механизм реализации муниципальных программ Судромского сельского поселения.

 Администрация Судромского сельского поселения:

* + осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
	+ проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
	+ несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

 Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

* + муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
	+ условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

 **Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности реализации Программы администрацией.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения | Бюджет Архангельской области, федеральный бюджет | 2021год | 2022 год | 2023год  | всего |
|  | Итого: | 1043,09 |  |  |  | Итого: | 887,815 | 330,00 | 556,3 | 1774,115 |
| 1.  | Благоустройство объектов муниципального образования | 127,4 | 0 | Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок, субботники | ед. | 20 | 127,4 | 0 | 0 | 127,4 |
| 2.  | Благоустройство общественной территории центральная улица д. Пайтовская Вельского района Архангельской области | 30,0 | 397,330 | Установка скамеек с навесом и урн на площадки, вымощенные тротуарной плиткой. Реконструкция уличного освещения: замена ламп и установка новых. | ед. | 0 | 567,615 | 0 | 0 | 567,615 |
|
|  |
| 2. | Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию | 0 | 0 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | ед. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  | Утилизация опасных отходов в специальной таре | 0 | 0 | Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ) | ед. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Покос газонов в летний период | 0 | 0 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | кв.м. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок | 269,00 | 0 | Обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок, проведение закупкок мусорных контейнеров ТБО | ед. | 20 | 19,00 | 150,00 | 100,00 | 269,00 |
| 6. | Обслуживание уличного освещения на территории поселения (Архангельский филиал ПАО МРСК Северо-Запада) | 0 | 0 | Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения в населенных пунктах поселения | шт. | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Оплата за потребление уличного освещения ООО ТГК-2 Энергосбыт Вельское отделение. | 533,80 | 0 | Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения в населенных пунктах поселения | шт. | ежемесячно | 173,80 | 180,00 | 180,00 | 533,80 |
| 8.  | Реконструкция уличного освещения п. Иванское, д. Ивановская, д. Прилуки, д. Луневская Вельского района Архангельской области | 82,89 | 193,41 | Реконструкция уличного освещения п. Иванское, д. Ивановская, д. Прилуки, д. Луневская Вельского района Архангельской области | ед. | 10 | 0 | 0 | 276,3 | 276,3 |

**Перечень мероприятий программы**

**«Благоустройство территории сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области на 2021-2023 г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации программы  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы  | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы  |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.  | Основные мероприятия  | Итого  | 2021-2023 г.г. | 1774,115 | 887,815 | 330,00 | 556,3 |  |  |
| 1.1. | Строительство и содержание общественных территорий, в том числе по программе комплексное развитие сельских территорий | Итого  | 2021-2023 г.г. | 1304,045 | 887,815 |  | 276,3 | Глава сельского поселения «Судромское» | Улучшение технического и эстетического состояния отдельных объектов благоустройства |
| Средства ФБ |  | 688,691 | 397,33 |  | 174,069 |
| Средства ОБ |  |  | 19.341 |
| Средства МБ  |  | 60 | 30 |  | 30,393 |
| Привлеченные средства |  | 235,154 | 140,285 |  | 52,497 |
| 1.2. | Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ  | Итого  | 2021-2023 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения «Судромское» | Улучшение эстетического состояния памятников участникам ВОВ |
| Средства бюджета Лен.обл. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | Итого  | 2021-2023 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения «Судромское» | Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию |
| 1.4. | Вывоз мусора по поселению (ликвидация несанкционирован-ных свалок) | Итого  | 2021-2023 г.г. | 269,00 | 19,00 | 150,00 | 100,00 |  |  |
| Средства бюджета поселения |  | 269,00 | 19,00 | 150,00 | 100,00 | Глава сельского поселения «Судромское» | Обеспечение своевременной ликвидации несанкционированных свалок |
| 1.5. | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | Итого  | 2021-2023 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения «Судромское | Покос газонов в летний период |
| 1.6. | Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие,ДРЛ,ДНАТ) | Итого  | 2021-2023 г.г. |  |  |  |  | Глава сельского поселения «Судромское |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  | Утилизация опасных отходов в специальной таре |
| 1.7. | Проведение субботников | Итого  | 2021-2023 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения «Судромское» | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. |
| 1.8. | Обслуживание уличного освещения на территории поселения | Итого  | 2021-2023 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  | Глава сельского поселения «Судромское» | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения |
| 1.9. | Оплата за потребление уличного освещения | Итого  | 2021-2023 г.г. | 533,8 | 173,80 | 180,00 | 180,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  | Бухгалтер сельского поселения «Судромское» | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения |