**Описательный отчет по реализации проекта**

**«Сквер «Птица счастья»**

ТОС «Родничок» создан в 2006 году. 2022 году для реализации проекта «Сквер «Птица счастья» ТОС «Родничок» получил поддержку в соответствии с Положением об организации и проведении конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления на территории Вельского муниципального района в 2022 году, утвержден постановлением администрации Вельского муниципального района от 18.02.2022г. № 155.

**Цель и задачи проекта.**

Раскрыть и продемонстрировать творческий потенциал местных мастеров и молодёжи, сделать удобное и культурно-просветительское место отдыха для гостей и жителей поселения.

Приоритетное направление: благоустройство посёлка.

Инициатором проекта стала председатель ТОС «Родничок» Попова Любовь Геннадьевна.

В процессе реализации проекта к работам были привлечены жители п. Погост и активисты ТОС «Родничок».

В ходе проекта было сделано следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Выравнивание грунта, гравия трактором, огораживание территории. |
| 2 | Высадка берёз |
| 3 | Цемент (для бетонирования, заливка кубов для удержания навеса и скамьи) |
| 4 | Изготовление навеса для деревянной птицы (металл+поликарбонат). |
| 5 | Изготовление скамьи (металл+дерево), |
| 6 | Установка навеса (+бетонирование), установка деревянной птицы, скамьи (+бетонирование). |
| 7 | Изготовление птицы счастья (частичное, предоставление инструмента). |
| 8 | Доставка материалов и изделий на место. |
| 9 | Лак бесцветный |
| 10 | Гравий (с доставкой) |
| 11 | Создание клумбы, покупка плодородной земли, высаживание цветов |
| 12 | Изготовление птицы счастья (частичное) |
| 13 | Изготовление кормушек и скворечников для птиц |
| 14 | Изготовление деревянной таблички с рассказом о том, что сделать, чтобы быть счастливым. |

**Эффект от данного проекта:**

Сквер «Птица счастья» социально-значимый проект, который объединил умелых опытных мастеров и творческую молодёжь, стремящуюся внести свой вклад в преобразование своего родного поселения. Сквер «Птица счастья» туристически-привлекательный проект, который привлечёт туристов и оставит незабываемое впечатление.

 Благоустройство «Сквер «Птица счастья» будет продолжен в следующем году. У нас грандиозные планы!

Председатель ТОС «Родничок» Попова Л.Г.

20.11.2022

Приложение 6 к Положению о конкурсе

проектов территориального

общественного самоуправления

Форма отчета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (виды работ, затраты и расход ресурсов) | Единица измерения | Количество  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выравнивание грунта, гравия трактором, огораживание территории. | час | 5 | 2 200 | 11 000 | бюджетные |
| 2 | Высадка берёз | шт. | 15 | 500 | 7500 | собственные |
| 3 | Закупка цемента (для бетонирования, заливка кубов для удержания навеса и скамьи) | шт | 9 | 720 | 6480 | бюджетные |
| 4 | Изготовление навеса для деревянной птицы (металл+поликарбонат). | шт | 1 | 31240 | 31240 | бюджетные |
| 5 | Изготовление скамьи (металл+дерево), | шт | 1 | 18970 | 18970 | бюджетные |
| 6 | Установка навеса (+бетонирование), установка деревянной птицы, скамьи (+бетонирование). | ч | 6 | 1500 | 9000 | бюджетные |
| 7 | Изготовление птицы счастья (частичное, предоставление инструмента). | ч | 20 | 250 | 5000 | бюджетные |
| 8 | Доставка материалов и изделий на место. | ч | 2 | 2800 | 5600 | бюджетные |
| 9 | Закупка лака бесцветного | л | 5,4 | 1 650 | 8 910 | бюджетные |
| 10 | Закупка гравия (с доставкой) | т | 10 | 10 80 | 10 800 | привлеченные |
| 11 | Создание клумбы, покупка плодородной земли, высаживание цветов | шт. | 1 | 1000 | 1000 | собственные |
| 12 | Изготовление птицы счастья (частичное) | шт | 1 | 10000 | 10 000 | собственные |
| 13 | Изготовление кормушек и скворечников для птиц | шт. | 5 | 400 | 2000 | собственные |
| 14 | Изготовление деревянной таблички с рассказом о том, что сделать, чтобы быть счастливым. | шт | 1 | З800 | 3800 | бюджетные |
|  | ИТОГО |  | 131300 |  |

Председатель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Попова Л.Г.)

 (подпись)

20.11.2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение 7к Положению о конкурсепроектов территориальногообщественного самоуправления |
|  |  |

АКТ

приема выполненных работ
ТОС «Родничок»

**«Сквер «Птица счастья»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п. Погост  |  | 20.11.2022  |

1. Во исполнение Соглашения от \_\_\_\_\_\_\_\_2022 года №, между администрацией Вельского муниципального района и администрации сельского поселения «Судромское», были выполнены следующие работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Качество выполненных работ |
| Выравнивание грунта, гравия трактором, огораживание территории. | Работы выполнены качественно |
| Высадка берёз | Работы выполнены качественно |
| Покупка цемента (для бетонирования, заливка кубов для удержания навеса и скамьи) | Работы выполнены качественно |
| Изготовление навеса для деревянной птицы (металл+поликарбонат). | Работы выполнены качественно |
| Изготовление скамьи (металл+дерево), | Работы выполнены качественно |
| Установка навеса (+бетонирование), установка деревянной птицы, скамьи (+бетонирование). | Работы выполнены качественно |
| Изготовление птицы счастья (частичное, предоставление инструмента). | Работы выполнены качественно |
| Доставка материалов и изделий на место. | Работы выполнены качественно |
| Покупка лака бесцветного | Работы выполнены качественно |
| Покупка гравия (с доставкой) | Работы выполнены качественно |
| Создание клумбы, покупка плодородной земли, высаживание цветов | Работы выполнены качественно |
| Изготовление птицы счастья (частичное) | Работы выполнены качественно |
| Изготовление кормушек и скворечников для птиц | Работы выполнены качественно |

2. Качество выполненных работ проверено в присутствии председателя ТОС и соответствует требованиям проекта.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)